최종 연구보고서

PRISM 통계분석 Add-on

제조 현장용 통계분석 앱 개발 연구

| 문서 ID | DELIV-FINAL-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v2.1 (2026-09-10) |
| 상태 | G6 Adjudication 완료(self-adjudicated) — Ian 최종 승인(accepted) 대기 |
| 연구책임자 / 제품오너 | Ian |
| 조사·분석·자체검토 | Claude (Cowork) |
| 작성일 | 2026-09-10 |

# 갱신 고지

[v2.0] 이전 버전(v1.0)은 “SmartStat Manufacturing”이라는 독립 앱을 전제로 작성되었으나, Ian이 정정(DEC-008): 이 연구의 실제 목적은 기존 PRISM(CTQ 자동분석 앱)에 추가할 통계분석 Add-on의 개발 지침서 작성이며, Add-on 런타임에는 AI/LLM이 없습니다 — 모든 해석은 사전 설계된 결정론적 규칙/템플릿으로만 제공됩니다. 이 정정 이후 (1) 여러 통계기법을 자동 연계하는 “분석 패키지” 개념과 재사용 가능한 원자 모듈 라이브러리, (2) 통계 비전문가를 위한 “스무고개” 방식 Navigator 질문흐름, (3) 무AI 환경에서 해석 누락을 막는 템플릿 전수 커버리지 방법론, (4) Ian이 직접 결정한 2개 도메인 확장 패키지(신뢰성·안전재고)가 추가되었습니다.

[v2.1] MVP 범위 충분성 평가를 “재검토 필요”에서 “완료”로 정정하고(8개 사례 전부 대응 패키지 보유 확인), 신뢰성 패키지의 교체주기 최적화 모듈 완성으로 GAP-10을 closed로 갱신했습니다. Claim-to-evidence 색인을 CLM-48 / SRC-154 / FND-16 / RUN-026까지 확장했습니다.

# 요약 (Executive Conclusion) — 결론 먼저

PRISM 통계분석 Add-on의 핵심가치 가설(“현장 질문을 통계적 판단으로 전환하는 도구”)은 부분적으로 지지됩니다. 실제 현장 인터뷰(CASE-001, 에어컨 공정 1건)와 산업 공통 문헌사례 7건(CASE-002~008) 모두에서 공통 패턴이 확인되었습니다: 현장 실무자는 통계 도구 사용법이 아니라 “이 상황이 통계적 판단이 필요한 상황”이라는 인식 자체에서 막힙니다. 이 발견은 Navigator를 “검정을 골라주는 도구”가 아니라 “상황을 인식시키는 도구”로 재정의해야 함을 시사했고([추론]), 실제로 v2 Navigator는 통계 카테고리명을 전혀 노출하지 않고 “요즘 상황에 가장 가까운 것”을 묻는 상황질문 결정트리(스무고개 방식, DEC-011)로 재설계되었습니다.

Add-on에 AI가 없다는 제약(DEC-008)은 이 연구의 설계 방향을 근본적으로 바꿨습니다. 런타임에 재해석해줄 AI가 없으므로, (1) 여러 통계기법이 자동으로 이어지는 “분석 패키지”를 사전에 결정론적으로 설계해야 했고, (2) 재사용 가능한 원자 모듈(약 29개)과 조합 규칙으로 카탈로그화해야 했으며(DEC-010), (3) “배타적 핵심분류 / 접두 경고 / 목록형 조립” 3유형 슬롯 분류 방법론으로 해석 템플릿의 전수 커버리지를 구조적으로 보장해야 했습니다(GAP-09, DEC-013).

동시에 두 가지 구조적 위험이 정량적으로 확인되었습니다. (1) Navigator의 결정로직은 통계적 가정(정규성·등분산·독립성) 확인 없이 검정을 실행하도록 설계되어 있었고, 합성데이터 시뮬레이션에서 최악의 경우 1종 오류율이 명목 5%의 최대 12배(자기상관 rho=0.9에서 63.8%)까지 부풀려질 수 있음을 확인했습니다 — 8개 분석 패키지 전부에서 가정확인 모듈을 검정 실행보다 항상 먼저 배치하는 설계로 반영되었습니다. (2) MVP(Phase1) 원안 범위는 Case Library 8개 사례 중 완전 커버 0건이었으나, 8개 분석 패키지 완성 후 재검토(RUN-024) 결과 이 공백은 실제로 해소되었습니다 — 남은 것은 “무엇을 만들 것인가”가 아니라 “언제·어떤 순서로 배포할 것인가”(Phase 로드맵)와 PRISM 통합(GAP-08)·실사용자 문구검증(GAP-02/05)이라는 검증 공백입니다.

학습 결정: adapt (조건부 채택) 헌장의 방향성(PRISM Add-on·무AI·분석패키지·모듈화)과 MVP 설계 원칙은 근거로 뒷받침되어 채택 가능하나, PRISM 기술적 통합 방식(GAP-08)은 의도적으로 미결이고, 8개 패키지 중 6개는 구조적으로 완결(GAP-09 closed)되었으며 신뢰성 패키지는 교체주기 최적화까지 포함해 완결(GAP-10 closed)되었으나, 안전재고 패키지는 여전히 근거등급이 낮은 1차 명세 단계입니다(GAP-11 open(부분)). “사용자 판단을 개선한다”는 효과성 주장과 “제조 현장 전반의 니즈를 파악했다”는 일반화 주장은 여전히 hold(보류) 상태입니다.

# 연구 범위와 방법

Research_Charter.md의 목표 G1~G11을 대상으로 다음을 수행했습니다.

- 문헌 스캔 154건 (SRC-000~154)

- 실제 현장 1:1 인터뷰 1건 (CASE-001, Ian 본인)

- 산업공통 사례 문헌조사 7건 (CASE-002~008)

- Navigator 결정로직 3단계 자체검토(이론감사 → 자기비판적 재검토 → 몬테카를로 시뮬레이션) 및 v2 재설계 후 9개 시나리오 셀프 드라이런(RUN-019)

- MVP 범위와 Case Library의 커버리지 대조

- 8개 분석 패키지를 원자 모듈 약 29개로 재구성·검증(DEC-010)

- 해석 템플릿 전수 커버리지 매트릭스 작성(DEC-013)

독립 통계전문가 리뷰는 전문가 부재로 waived 처리되었고(DEC-006), Claude의 자체 검토가 명시적 대체 통제수단으로 채택되었습니다.

# 연구질문(RQ)별 결과

| RQ | 질문 요약 | 상태 | 핵심 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | 기존 도구 실패 유형 | hold — 1차 조사 없음(CASE-001이 부분 시사: 습관적 판단이 실패라기보다 “인식 부재”) | FND-07 |
| RQ-02 | Navigator 통계적 타당성 | 완료(self-reviewed+시뮬레이션 정량화+v2 드라이런) — 7개 위험 식별, 4개 정량화, v2 UX 재설계 후 설계결함 2건 추가 발견·수정 | FND-09,10 / CLM-21~27 / RUN-019 |
| RQ-03/08 | 효과크기·유의성 UI | observed(문헌), 실증 전 — 8개 패키지 해석템플릿에 효과크기등급 3단계(작음/중간/큼) 반영 완료 | CLM-02,03 |
| RQ-04 | 해석 신뢰성(LLM 전제 → 결정론적 템플릿 재정의) | 완료(구조적 커버리지) — GAP-09로 전수화, 실사용자 문구검증은 GAP-02/05로 이관 | CLM-04 / GAP09 매트릭스 |
| RQ-05 | 검정선택 UX 패턴 | observed(문헌) | CLM-01 |
| RQ-06 | 데이터 품질 게이트 | observed(설계 대조) — M-DATA-PROFILE “항상 확인질문” 원칙(DEC-011)으로 구체화 | CLM-05 |
| RQ-07 | MVP 범위 충분성 | 완료 — Phase1 원안 기준 완전커버 0/8이었으나, 8개 패키지 기준 재검토 결과(RUN-024) 8개 사례 전부 대응 패키지 보유로 확인 | FND-11,13 / CLM-28,29 |
| RQ-09 | 공개 조립라인 사례 시사점 | observed(문헌) | CLM-07,08 |
| RQ-10 | 실제 사내 니즈(최우선) | observed(1건) — 일반화는 여전히 금지 | FND-05~08 / CLM-09,11~13 |
| RQ-11 | 신뢰성/재고관리 통계의 가치 | 신뢰성 완료(GAP-10 closed), 안전재고 1차 설계(GAP-11 open(부분)) — Ian이 두 영역 모두 착수를 직접 결정(DEC-012) | CLM-14,15,41~48 |
| RQ-12 | 산업공통 5대주제 사례 | observed(문헌수준), CASE-001과 정성적 일치 확인 — SIAM 사례집(SRC-140)이 통계 도메인 콘텐츠 관점에서도 “연계 분석” 개념 뒷받침 | CLM-16~20,39 |

# 분석 패키지 현황 (8개)

품질/공정 통계 6개 패키지는 구조적 완전성이 확인되었고(GAP-09 closed), 도메인 확장 2개 패키지(신뢰성·안전재고)는 Ian이 직접 착수를 결정했습니다(DEC-012).

| 분석 패키지 | 구분 | 완성도 | 대응 사례 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결과검증 (ResultVerification) | 품질/공정 | 완전(GAP-09 구조적 완전성) | CASE-001,007 |
| 원인분석 (RootCause) | 품질/공정 | 완전(GAP-09 구조적 완전성, 다중비교 보정 포함) | CASE-005 |
| 핵심요인분석 (KeyFactor) | 품질/공정 | 완전(GAP-09 구조적 완전성) | CASE-006 |
| MSA | 품질/공정 | 완전(GAP-09 구조적 완전성) | CASE-004 |
| 유지관리 (Maintenance) | 품질/공정 | 완전(Western Electric Rules 4종, 목록형 조립 재설계) | CASE-008 |
| 예방적비교 (ProactiveComparison) | 품질/공정 | 완전(신규 모듈 0개로 조합) | CASE-001 |
| 신뢰성 (Reliability / Weibull) | 도메인 확장 | 완전 — 교체주기 최적화 포함(GAP-10 closed) | CASE-002 |
| 안전재고 (SafetyStock) | 도메인 확장 | 1차 명세 — 근거등급 낮음(GAP-11 open(부분)) | CASE-003 |

# 핵심 발견 (Findings, 우선순위순)

- “인식 격차”가 “도구 격차”보다 크다. CASE-001에서 Ian은 툴 교환·파라미터 조정을 반복했지만, 이것이 통계적으로 분석 가능한 상황이라는 인식 자체가 없었습니다. Navigator v2의 “스무고개” 재설계(통계 용어 비노출, 상황질문 중심)로 직접 반영되었습니다.

- Navigator 로직에 7개 오매핑 위험, 그중 4개 정량화. 등분산 위반, 다중비교 미보정, 자기상관(가장 심각, rho=0.9에서 63.8%), CLT 견고성. 모두 합성데이터 기준이며 실측 아님. 8개 패키지 전부 가정확인 모듈을 검정 실행보다 먼저 배치.

- 무AI 환경에서 “구조적 완전성”과 “문구 품질”은 서로 다른 검증이다. 슬롯을 배타적 핵심분류/접두경고/목록형 조립 3유형으로 분류하면 조합의 전수 커버리지는 결정론적으로 점검 가능하지만(GAP-09), 문구의 실사용자 이해도는 프로토타입 없이는 검증 불가능합니다 — 이 구분을 명확히 한 것이 이번 연구의 방법론적 기여입니다.

- MVP(Phase1) 구조적 공백 2건 → 해소됨. 정규성·등분산 검정, MSA가 모두 원안 Phase1 범위 밖이었으나, 8개 분석 패키지 완성으로 실제 해소되었습니다. 남은 것은 이 기능들을 Phase1/2/3 중 어디에 배치하느냐는 로드맵 질문뿐입니다.

- Baseline 가정 갱신 필요. CTQ 관리도·공정능력분석은 PRISM이 이미 자동화하고 있어, Add-on의 차별화 지점은 원인분석·개선검증·상황인식·예방적 비교·유지관리(및 신뢰성·안전재고)입니다.

- 사전 예방적 비교 부재 → 반영. ProactiveComparison 패키지로 직접 대응 — 모듈 카탈로그 재사용성을 입증한 시범사례이기도 함(신규 모듈 0개로 조합).

- CASE-001~008 교차검증. 산업공통 문헌 5대 주제(MSA·원인분석·핵심요인분석·결과검증·유지관리) 각각이 CASE-001의 개별 요소와 정성적으로 정확히 대응됩니다 — 이후 “분석 패키지” 개념의 최초 근거가 되었습니다.

- 모듈화 아키텍처가 실제로 새 패키지 조합 비용을 낮춘다. ProactiveComparison 패키지가 신규 모듈 0개로 조합되었고, 신뢰성·안전재고 패키지도 각각 4~5개의 신규 모듈만 추가하면 되었습니다.

- “구조적 완전성”과 “근거 충분성”은 별개이며, 이 구분을 끝까지 일관되게 유지했다. 신뢰성 패키지는 도메인 확장 패키지임에도 “선 문헌조사 → 후 설계” 순서를 지켜 교체주기 최적화까지 완결했습니다(GAP-10 closed). 안전재고 패키지는 실무자료 상호교차검증까지 마쳤음에도 교과서 수준 근거가 없다는 이유로 근거등급을 낮게 유지했습니다.

- 거버넌스 사실관계 — Ian은 Claude의 권장안을 3건 중 2건에서 채택하지 않았다. 보류 후보 3건(다변량모니터링·신뢰성·안전재고) 중 다변량모니터링은 Claude 권장(보류)을 채택했으나, 신뢰성·안전재고는 Claude의 “보류/제외” 권장을 채택하지 않고 Ian이 직접 “지금 착수”를 결정했습니다(DEC-012). 이는 가치판단이 아니라 중립적 사실 기록입니다.

# 권고사항

## 최우선 3건 (Phase1 범위결정은 여전히 Ian의 몫)

- NAV-REQ-04: Navigator 진입 질문에 “시간순 연속 수집 데이터인가?” 추가 — 시뮬레이션상 가장 큰 위험(자기상관)에 대응. v2 Navigator에 “측정순서” 항목으로 이미 반영됨.

- NAV-REQ-02: Student's t-test 대신 Welch's t-test를 기본값으로 채택 — Phase1 범위 변경 필요, Ian 결정 여전히 미확정.

- NAV-REQ-01/07: 정규성·등분산·독립성 확인을 검정 실행보다 먼저 배치 — 8개 패키지 전부에 이미 반영됨.

## 제품 로드맵 판단이 필요한 항목

- MSA를 Phase1로 앞당길지 — MSA는 이제 독립 패키지로 완결되어 있어 편입 결정이 더 쉬워짐.

- Navigator를 “검정 선택 도구”에서 “상황인식→원인분석→검증→유지관리 전체 흐름 안내 도구”로 재정의할지 — 이미 v2에서 재정의 완료, Ian의 최종 승인만 남음.

- 8개 패키지를 Phase1/2/3 중 어디에 배치할지 — 6개 핵심 패키지와 2개 확장 패키지(근거등급 낮음)를 같은 단계에 둘지 별도 단계로 분리할지 Ian 결정 필요.

- PRISM과의 기술적 통합 방식(GAP-08) — Claude Code 개발 착수 시 확정.

# 이 연구로 뒷받침되지 않는 것 (금지된 결론)

- “본 Add-on이 기존 방식보다 우수하다”는 정량적 주장.

- “사용자 판단정확도가 실제로 향상되었다”는 효과성 주장(실사용자 검증 전).

- “제조 현장 전반의 니즈를 파악했다”는 일반화(표본 1건·1인).

- 시뮬레이션 수치(22.3%, 63.8% 등)가 “실제 제조 현장에서 그대로 나타난다”는 주장 — 합성데이터의 예시적 결과일 뿐입니다.

- Navigator 로직·통계 방법론이 “독립검증을 거쳐 검증되었다”는 주장 — self-reviewed(waived) 단계입니다.

- “PRISM과의 통합까지 설계했다”는 주장 — GAP-08은 의도적으로 이 연구범위 밖입니다.

- “8개 패키지 모두 동일한 근거등급을 갖는다”는 주장 — 신뢰성·안전재고 2개는 근거등급이 낮으며, 특히 안전재고는 도메인 자체가 다릅니다.

- “해석 템플릿이 실사용자에게 오해석을 유발하지 않는다는 것까지 검증되었다”는 주장 — GAP-09는 구조적 완전성만 확인했으며, 문구 품질 검증은 GAP-02/05로 별도 이관되어 있습니다.

# 남은 한계와 다음 단계

가장 중요한 잔여 리스크는 다음과 같습니다. 상세는 Limitations_and_Open_Questions.md(v2.0)를 참조하십시오.

- 실 CTQ 데이터 부재로 시뮬레이션 결과의 현장 적용 가능성을 실측하지 못함.

- 독립 통계전문가 리뷰가 waived 상태로 남아있음.

- 표본이 CASE-001 1건에 그쳐 타 제품군으로 일반화할 수 없음.

- PRISM 기술적 통합(GAP-08)이 의도적으로 미결.

- 해석 템플릿의 실사용자 문구검증(GAP-02/05)이 미착수.

- 안전재고 패키지의 근거 보강(GAP-11)이 여전히 잔여 — 신뢰성 패키지의 근거 보강(GAP-10)은 2026-09-10 완료됨(교체주기 최적화 모듈 포함).

이들은 실패가 아니라 향후 프로토타입 단계 또는 Claude Code 개발 착수 시점에서 검증·확정해야 할 항목으로 명시적으로 이관합니다.

# Claim-to-evidence 색인

- Claim_Evidence_Matrix.csv — CLM-01~48 전체

- Source_Register.csv — SRC-000~154 전체

- Findings_Register.csv — FND-01~16 전체

- Execution_Log.csv — RUN-001~026 전체

- Decision_Log.csv — DEC-001~013 전체

본 보고서는 F:\obsidian\vault\통계분석앱\ 연구 워크스페이스의 08_DELIVERABLES/Final_Report.md(v2.1)를 원본으로 합니다. 전체 근거·이력·원자 모듈 카탈로그·8개 분석 패키지 명세는 해당 워크스페이스를 참조하십시오.